- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы Баррикадского сельского поселения

- "Устойчивое развитие территории Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области "

- за 2023 год

- Оценка эффективности муниципальной программы Баррикадского сельского поселения "Устойчивое развитие территории Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области" по итогам 2023 года проведена в соответствии с порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и порядка определения оценки эффективности реализации муниципальных программ Баррикадского сельского поселения (постановление Администрации Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области от 26 июля 2013 года № 53).

По результатам оценки общая эффективность реализации Программы составила 92,88 процента, что соответствует критерию выполнение программы обеспечено на уровне запланированных показателей.

Выполнение запланированных показателей Программы было обеспечено за счет выполнения следующих целевых индикаторов:

- Доля исполненных расходов на организацию уличного освещения к запланированным расходам составляет 100 процентов.

- Доля исполненных расходов на содержание учреждения по обеспечению выполнения функций жилищно-коммунального хозяйства составляет 100 процентов.

- Количество проведенных спортивных мероприятий равняется 1, степень достижения значения целевого индикатора равна 1,00.

- Количество проведенных культурно-массовых мероприятий равняется 2, степень достижения значения целевого индикатора равна 1,00.

- Количество проведенных кадастровых работ по оформлению земельных участков 1 единицу, степень достижения значения целевого индикатора равна 1,00.

- Количество проведенных работ по устранению необходимых мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнического сооружения "Гидроузел на балке "Соленая" у с. Ксеньевка" 1 единицу, степень достижения значения целевого индикатора равна 1,00.

- Доля исполненных расходов на руководство и управление в сфере установленных функций к запланированному составляет 100 процентов.

- Доля количества прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих к запланированному составляет 100 процентов.

- Доля исполненных расходов по доплатам к пенсиям муниципальных служащих к запланированному составляет 100 процентов.

- Степень использования бюджетных ассигнований на выполнение прочих муниципальных функций составила 100 процентов.

- Количество участников общественных работ составила 1 человека, степень достижения значения целевого индикатора равна 1,00.

- Количество работников военно-учетного стола составила 1 единицу, степень достижения значения целевого индикатора равна 1,00.

- Количество сдатчиков молока составила 80 человек, степень достижения значения целевого индикатора равна 1,00.

- Степень использования средств водоснабжения населения к запланированному составляет 100 процентов.

- Количество исполненных соглашений составило 4 ед., что составляет 100 процентов от запланированного.

- Степень использования средств на содержание дорог, составило 89,07 процентов.

- 17) Удельный вес расходов на приобретение дорожных знаков к общей сумме расходов на содержание дорог составляет 100 процентов.

- 18) Протяженность отремонтированных дорог составило 1290 кв.м, степень достижения значения целевого индикатора равна 1,00.

По результатам оценки и динамики эффективности реализации Программы можно сделать вывод об исполнении всех поставленных перед Администрацией Баррикадского сельского поселения задач и целевых ориентиров на 2023 год.

Глава Баррикадского сельского поселения      		           А.Е. Бургардт